# Relatório Técnico Consolidado

Projeto Assinatura (Designer IA)

Data: 18/07/2026 · Branch: feat/html-pptx-canva · Escopo: backend, frontend, arquitetura e histórico git

Sumário

Clique com o botão direito sobre o sumário e escolha "Atualizar Campo" para recalcular os números de página.

1. Sumário Executivo	3

2. Revisão de Qualidade do Backend (nota 5,5)	3

2.1 Notas por módulo	3

2.2 Os 5 problemas mais graves	4

2.3 Pontos fortes	4

3. Arqueologia Git (12 problemas rastreados)	5

4. Refatoração UI/UX do Chat da Fábrica	6

4.1 Correções no chat real	6

5. Implementação: review:decline cirúrgico (Passe 3.1)	7

6. Revisão de Arquitetura (nota 4,6)	7

6.1 Convergências (citadas por múltiplos arquitetos)	8

6.2 Alavanca nº 1 (2 arquitetos chegaram nela sozinhos)	8

7. Roadmap Recomendado (ordem de ataque)	8

8. Artefatos produzidos nesta sessão	9

# 1. Sumário Executivo

| Frente | Nota | Leitura |
| --- | --- | --- |
| Qualidade de código do backend | 5,5 / 10 | Fundação sólida (infra, auth, testes de infra ~7+), coração do produto frágil (pipeline de IA ~4,5) |
| Estrutura & Arquitetura (sistema inteiro) | 4,6 / 10 | Código localmente decente, forma global fragmentada — cada mudança paga pedágio |

Frase-síntese: o produto funciona e tem engenharia de infraestrutura acima da média (retry, throttle, sessão Redis, RBAC), mas o pipeline de geração — exatamente o que o cliente paga — é a parte com menos rede de segurança, e a arquitetura acumula 4 stacks paralelas de geração que tornam toda feature nova 3× mais cara.

# 2. Revisão de Qualidade do Backend (nota 5,5)

Seis revisores especializados leram integralmente os 17,3 mil line-items de código + 2 mil de testes.

## 2.1 Notas por módulo

| Módulo | Nota | Síntese |
| --- | --- | --- |
| Infra Core (redis, queue, geminiRetry, throttle, middleware) | 7,2 | Taxonomia de falhas do Gemini com políticas distintas, circuit breaker, sessão O(1) via Lua |
| Testes (113 testes verdes, tsc strict limpo) | 6,3 | Excelente no que cobre; cobre < 20% dos arquivos-fonte |
| Rotas API (posts, brands, auth, team, folders…) | 6,2 | RBAC consistente, comentários exemplares; falta validação de schema |
| Agentes (brain, pipeline, reviewer, planner) | 4,8 | ~23% de código morto; handlers WS privilegiados sem verificação de posse |
| Pipeline de Design (designDocument, designFixer, SVG/HTML) | 4,7 | Validação teatral, falhas de IA virando "sucesso silencioso", duplicação ×3 |
| routes/ai.ts (2.439 linhas) | 4,0 | 13 endpoints + job store + prompts num arquivo só; handlers de 240 linhas |

## 2.2 Os 5 problemas mais graves

1. XSS/injeção server-side — sanitização de HTML por regex bypassável (htmlDesign.ts:45) antes do Chromium; o comentário prometia DOMPurify inexistente

2. Regex [EDIT] quebrada — edição cirúrgica inalcançável (brain/index.ts) — CORRIGIDA nesta sessão (ver §5)

3. Callback OAuth do Canva → 401 — mount público é código morto (app.ts:63-65), reproduzido no Express 5.1

4. DoS de cota/custo — slideCount/width/height sem teto em ai.ts

5. Autenticação nunca testada de verdade — JWT mockado para sucesso em 100% dos testes HTTP; nenhum teste de 401, upload ou rate limit

## 2.3 Pontos fortes

- geminiRetry + 438 linhas de testes citando incidentes reais

- RBAC multi-tenant centralizado com testes de side-effect

- designIR/aiPatch: única fronteira LLM→estado tratada como fronteira de segurança

- Comentários de "porquê" = memória institucional

# 3. Arqueologia Git (12 problemas rastreados)

Repositório com 26→47 commits (14/05 a 18/07). Veredito central: 10 dos 12 problemas nasceram com o código, importados no commit 5ec1f26 (02/07 — "inline backend/frontend into monorepo"), que converteu o backend de submódulo em arquivos normais, já com os defeitos de fábrica.

| Problema | Origem | Veredito |
| --- | --- | --- |
| Regex [EDIT] | 5ec1f26 | Nasceu quebrada, byte-idêntica até a correção desta sessão |
| Callback Canva 401 | 5ec1f26 | Nasceu quebrado, nunca tocado |
| Sanitização regex + DOMPurify fantasma | 5ec1f26 | Nasceram juntos; DOMPurify nunca existiu |
| Inputs sem teto | 5ec1f26 | Nasceu sem clamp; nunca corrigido |
| progressRow padding 100px | 5ec1f26 + 7bfe622 | 100px nasceu com o arquivo; duplicação criada em 12/07 por commit aditivo que não removeu a versão antiga — corrigido na refatoração do chat |
| Catch silencioso do designFixer | 5ec1f26 | Nasceu silencioso |
| fill sem escape no SVG | 5ec1f26 | Descuido: esc() existia no mesmo arquivo/commit |
| Helpers duplicados (×3) | 5ec1f26 | Nasceram duplicados na importação |
| Job store Map em memória | 5ec1f26 | Órfão arquitetural: nasceu 10 dias antes da fila BullMQ |
| ~23% código morto em agents | 5ec1f26→7bfe622 | Nasceu legado; substituto chegou 12/07 |
| JWT mockado nos testes | d4bab65 (13/07) | Nasceu com a suíte; teste de 401 nunca existiu |
| ai.ts com 2.439 linhas | 5ec1f26 | Nasceu inchado (2.420 linhas de uma vez) |

Conclusão: nenhum bug foi regressão — são dívida original da era pré-monorepo. Não há commit para reverter; a correção é cirúrgica.

# 4. Refatoração UI/UX do Chat da Fábrica

Executada em duas ondas (a primeira atingiu o componente errado — FabricaChat da rota /designer; a segunda acertou o alvo real: a página /[marca]/fabrica).

## 4.1 Correções no chat real

- Bug crítico eliminado: classes progress* duplicadas no CSS, com padding: 100px quebrando o cartão de progresso

- No-cut: 100dvh, min-height: 0 nos flex, input sempre no fluxo, word-break/overflow-wrap nos balões

- Hierarquia: usuário à direita (fundo escuro, contraste 16:1), IA à esquerda (glass neutro)

- A11y: conteúdo ≥ 14px, contraste ≥ 4,5:1, :focus-visible em todos os interativos, ARIA completo (role="log", progressbar, listbox), prefers-reduced-motion

- Responsivo: de zero media queries para chat fluido (340–460px) + coluna única ≤900px

- Validação: tsc limpo, 113/113 classes conferidas, 16/16 funcionalidades preservadas

# 5. Implementação: review:decline cirúrgico (Passe 3.1)

Antes: recusar um review regenerava o deck inteiro — 2 slides ruins destruíam 13 bons.

Depois:

- Novo lib/tagExtract.ts — extrator de tags [EDIT]/[QUESTION] com varredura balanceada (mata o bug de nascença da regex lazy)

- Pipeline grava pendingReview (deviations estruturadas) na sessão Redis

- Decline mapeia deviations (slideIndex + fix) + reason → edição só dos slides ruins via applySlideEdits (snapshot de versão + preview ao vivo); fallback honesto para regeneração total

- Ownership check adicionado ao handler (falha de segurança da revisão)

Validação: 26/26 testes novos · suíte inteira 153/153 · tsc zero erros.

# 6. Revisão de Arquitetura (nota 4,6)

Seis arquitetos avaliaram o sistema na branch atual.

| Dimensão | Nota | Diagnóstico |
| --- | --- | --- |
| Dados (Prisma, Redis, R2) | 5,6 | Melhor dimensão; blob↔relacional espalhado em 4 arquivos, índices faltantes |
| Operação & Escala | 4,8 | Worker separado perde silenciosamente o feedback WS (sem pub/sub) |
| Pipelines de IA | 4,6 | 4 stacks coexistindo com fallbacks cruzados; helpers em 3 cópias |
| Frontend (Next.js) | 4,5 | App Router usado como SPA (55/58 client components); formatos zumbis |
| Comunicação front↔back | 4,2 | 3 taxonomias de eventos, 3 envelopes REST, zero versionamento de contrato |
| Camadas (backend) | 4,0 | Sem camada de serviço: 12/14 routers chamam Prisma direto; god-file de 2.481 linhas |

## 6.1 Convergências (citadas por múltiplos arquitetos)

1. routes/ai.ts é o epicentro do risco estrutural (4 de 6 arquitetos)

2. Statefulness escondido (WS Map + 3 job stores in-memory) inviabiliza a 2ª réplica

3. Formatos/pipelines zumbis tornam cada feature 3× mais cara

## 6.2 Alavanca nº 1 (2 arquitetos chegaram nela sozinhos)

EventBus único sobre Redis pub/sub — destrava multi-réplica, worker separado com progresso real, morte dos job stores in-memory e o ponto único para versionar o contrato de eventos.

# 7. Roadmap Recomendado (ordem de ataque)

| # | Ação | Origem | Esforço estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EventBus Redis pub/sub (WS + job stores) | Arquitetura §6.2 | 1–2 dias |
| 2 | Extrair routes/ai.ts para módulo de feature com services | Arquitetura §6 (Camadas) | 2–3 dias |
| 3 | Deletar formatos/pipelines zumbis (front e back) | Arquitetura §6.1 | 1–2 dias |
| 4 | Escrita de post transacional única + sessionId como coluna indexada | Arquitetura (Dados) | 1 dia |
| 5 | DOMPurify real no pipeline HTML (server + front) | Qualidade §2.2.1 | ½ dia |
| 6 | Corrigir mount do callback Canva | Qualidade §2.2.3 | ½ dia |
| 7 | Clampar inputs de geração (slideCount, dimensões, base64) | Qualidade §2.2.4 | ½ dia |
| 8 | Testes de 401/JWT real + upload + rate limit | Qualidade §2.2.5 | 1 dia |
| 9 | Passe 3 restante: validador de imagens HTML, teste de escala 30–50 slides, billing Redis→Postgres, fontes Canva-safe | Handoff Passe 3 | 2–3 dias |

# 8. Artefatos produzidos nesta sessão

| Artefato | Caminho |
| --- | --- |
| Refatoração chat (componente) | frontend/src/components/FabricaChat/* |
| Refatoração chat real (página) | frontend/src/app/[marca]/fabrica/page.tsx + fabrica.module.css |
| Arquitetura de informação (ambos os chats) | docs/refatoracao-chat/ |
| Edição cirúrgica no decline | backend/src/lib/tagExtract.ts, backend/src/agents/brain/index.ts, backend/src/lib/redis.ts, backend/src/agents/pipeline.ts |
| Testes novos | backend/src/__tests__/reviewEdits.test.ts (26 testes) |
| Planos de trabalho | docs/passe3-decline-edit/plan.md, docs/refatoracao-chat/plan.md |

Relatório gerado a partir das revisões executadas por 6 revisores de qualidade, 12 investigadores de git e 6 arquitetos, com validação por gates de typecheck e suíte de testes (153/153 verdes).