CHECKLIST OPERACIONAL

IMPLEMENTAÇÃO DO CÉREBRO DE IA DO SISTEMA DESIGNER

Preenchimento obrigatório — Sales

Este checklist deve ser preenchido depois da leitura integral do manual. Ele não substitui o documento principal. O objetivo é confirmar, ponto a ponto, o que foi implementado e o que foi de fato testado.

| Responsável | Data | Versão / commit | Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| Sales | 15/10/2026 | main 6bf5427 (PRs #74–#85 e #89) | Local (API :4000, fila isolada dev-local) com banco e Redis reais |

## 1. Arquitetura e herança do sistema

| # | ITEM A VALIDAR | STATUS | EVIDÊNCIA / OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O Designer possui um cérebro global único, separado dos projetos e aplicado a todos eles. | ☑ Feito☑ Testado | Camadas global → projeto → modo em designerBrain/. Ligado nas gerações reais de 15/10. |
| 2 | Cada projeto-base possui memória própria e isolada. | ☑ Feito☑ Testado | Ficha por projeto (BrandProfile). Teste 6 real: a Assinatura não recebeu cor nem fonte da Amanda. |
| 3 | Desdobramento/collab herda o projeto-base e salva somente o que muda. | ☑ Feito☐ Testado | Schema e camada de collab com 15 testes automatizados (brandCollab.test.ts). Sem geração real de collab. |
| 4 | Criação não cria nova memória de marca; recebe briefing + modo + ativos específicos. | ☑ Feito☐ Testado | Com o cérebro ligado o chat não reescreve a memória do projeto. Só verificado por leitura de código e testes automatizados. |
| 5 | Ao trocar de projeto-base, nenhuma regra visual ou memória do projeto anterior permanece ativa. | ☑ Feito☑ Testado | Teste 6 (geração real): nenhuma cor, fonte ou logo da Amanda na arte da Assinatura. |
| 6 | Ao sair de um desdobramento/collab, suas regras adicionais deixam de ser aplicadas. | ☑ Feito☐ Testado | Só teste automatizado; sem geração real saindo de um collab. |

## 2. Cérebro global e fidelidade

| # | ITEM A VALIDAR | STATUS | EVIDÊNCIA / OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prompt global foi implementado como instrução persistente e não precisa ser repetido em cada projeto. | ☑ Feito☑ Testado | Instrução persistente aplicada em todas as gerações; não é repetida por projeto. |
| 2 | Texto marcado como aprovado/final é preservado literalmente. | ☑ Feito☑ Testado | Testes 1, 3 e 4 reais: texto idêntico, com acentos e pontuação. |
| 3 | Fala, contexto, observação interna e instrução técnica não viram texto visível automaticamente. | ☑ Feito☑ Testado | Teste 3 real: blocos [FALA] e [CONTEXTO] não aparecem em nenhum dos 4 slides. |
| 4 | O sistema não inventa nomes, dados, datas, preços, cases, promessas, biografias, patrocinadores ou resultados. | ☑ Feito☐ Testado | Trava: sem texto aprovado a geração é recusada. Parcial: não há teste específico de nomes, datas e preços. O revisor apontou preenchimento falso quando eu o injetei no texto. |
| 5 | Quando existe conflito entre versões, o sistema sinaliza o conflito em vez de escolher silenciosamente. | ☐ Feito☐ Testado | Não encontrei implementação de sinalização de conflito entre versões. Pendente. |
| 6 | O sistema não reduz texto até ficar ilegível nem cria páginas extras sem autorização quando a quantidade está fechada. | ☑ Feito☐ Testado | Teste 4 real: 6 blocos longos em 3 slides, sem corte e sem slide extra. Parcial: NÃO houve aviso visível da limitação. |
| 7 | Existe revisão mínima antes de uma saída poder ser tratada como final. | ☑ Feito☑ Testado | Revisor roda em toda geração (notas 45 a 98). É o mesmo modelo que gera, então não substitui a sua validação. |

## 3. Projeto-base e campos de memória

| # | ITEM A VALIDAR | STATUS | EVIDÊNCIA / OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projeto-base recebe nome e plataforma de marca em texto. | ☑ Feito☑ Testado | Tela Cérebro da IA / Visão geral. |
| 2 | Existe campo/entrada para manual visual ou guia condensado. | ☑ Feito☑ Testado | Selo "Manual" na Visão geral; Moodboard Editorial carregado. |
| 3 | Existe campo/entrada para logo oficial com preservação de proporção. | ☑ Feito☑ Testado | 14 variantes de logo carregadas (7 wordmarks e 7 monogramas); logo entra em todos os slides. |
| 4 | Existe campo/entrada para tipografias e/ou referência tipográfica. | ☑ Feito☐ Testado | Campo existe e a referência de fonte está carregada. O ARQUIVO de fonte (Queens, Aeonik) ainda não foi enviado. |
| 5 | Existe campo/entrada para paleta com códigos e função das cores. | ☑ Feito☑ Testado | 4 cores com papel; aparecem na arte gerada. |
| 6 | Existe campo/entrada para ícones/elementos oficiais, quando houver. | ☑ Feito☐ Testado | Seção de elementos gráficos existe na ficha; nenhum ativo cadastrado para a Amanda. |
| 7 | Existe biblioteca de fotos reais aprovadas por projeto. | ☑ Feito☐ Testado | Estrutura existe. A Amanda tem 0 fotos reais carregadas. |
| 8 | Existe área de referências/moodboard separada dos ativos oficiais. | ☑ Feito☐ Testado | Após o PR #85 o manual e o moodboard são referência para o artista, não imagem de slide. Gerações anteriores a isso (15/10, manhã) ainda trazem o manual colado no slide 1. |
| 9 | Os ativos de um projeto não são usados automaticamente em outro. | ☑ Feito☑ Testado | Teste 6 real: a arte da Assinatura só usou logo e ícone da Assinatura. |

## 4. Fotografia real — comportamento obrigatório

| # | ITEM A VALIDAR | STATUS | EVIDÊNCIA / OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quando a peça pede fotografia, a IA busca primeiro as fotos reais do projeto e/ou anexos da demanda. | ☑ Feito☐ Testado | Só reaproveita o que alguém forneceu (fix #74). Sem fotos reais carregadas, o caminho com foto nunca rodou de verdade. |
| 2 | A ausência de foto não aciona geração automática de pessoa, rosto ou stock sintético. | ☑ Feito☑ Testado | Teste 1 real: nenhuma imagem de pessoa; 0 imagens geradas por IA. |
| 3 | Sem foto adequada, o layout reserva área limpa e funcional para inserção posterior. | ☑ Feito☑ Testado | Teste 1 real: 3 áreas de foto reservadas e 3 molduras. |
| 4 | Quando uma foto real é usada, rosto, idade aparente, proporções e características individuais são preservados. | ☑ Feito☐ Testado | NÃO testado: faltam fotos reais carregadas (teste 2). |
| 5 | Texto essencial não é colocado sobre rosto, olhos ou área crítica de leitura. | ☐ Feito☐ Testado | Não verificado. |
| 6 | A usuária consegue substituir/adicionar foto depois sem quebrar o layout. | ☑ Feito☑ Testado | Slots data-photo-slot e troca de foto no editor sem IA. Validado com geração real em 12/10. |

## 5. Nano Banana e ordem de envio

| # | ITEM A VALIDAR | STATUS | EVIDÊNCIA / OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nano Banana recebe as regras na ordem correta: cérebro global → projeto-base → desdobramento/collab, se houver → modo → ativos → briefing. | ☑ Feito☐ Testado | ATENÇÃO: o Designer gera a arte em HTML/CSS (motor html-design), não por Nano Banana. A ordem global → projeto → collab → modo → ativos → briefing está em assembleDesignerBrain (21 testes). Briefing e ativos ainda entram por caminho próprio. |
| 2 | O prompt-base do Nano Banana foi implementado e não substitui o cérebro global. | ☐ Feito☐ Testado | Não se aplica ao motor atual. Decisão "HTML vs Nano Banana" segue em aberto. |
| 3 | O modelo recebe somente a memória do projeto-base ativo e do desdobramento ativo. | ☑ Feito☑ Testado | Teste 6 real. |
| 4 | Os ativos reais são enviados junto da geração quando necessários. | ☑ Feito☑ Testado | Logos e referências chegam ao artista nas gerações reais. |
| 5 | Existe etapa de validação após geração: fidelidade, identidade, margens, recortes, continuidade e ausência de invenções. | ☑ Feito☑ Testado | Revisor + conferência do texto aprovado (0 rodadas de correção nas gerações de 15/10). Continuidade entre lotes ainda não validada. |

## 6. Modos de produção

| # | ITEM A VALIDAR | STATUS | EVIDÊNCIA / OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modo Apresentação existe e usa 16:9 como padrão, salvo instrução diferente. | ☑ Feito☑ Testado | 16:9 por padrão; gerações reais de 15/10. |
| 2 | Apresentação preserva ordem e quantidade de slides e não cria capa nova a cada lote. | ☑ Feito☐ Testado | Ordem e quantidade respeitadas nos testes. Teste 5 (lote 2, sem nova capa) NÃO foi rodado. |
| 3 | Quando slides são gerados como imagens, cada arquivo contém apenas um slide. | ☐ Feito☐ Testado | Não verificado. |
| 4 | Modo Imagem avulsa aceita proporção específica e exige escolha quando a proporção não foi informada. | ☑ Feito☐ Testado | Carrossel com proporção existe. Se pergunta quando falta a proporção: não verificado. |
| 5 | Imagem avulsa não reutiliza automaticamente layout de apresentação. | ☐ Feito☐ Testado | Não verificado. |
| 6 | Modo E-book/A4 existe e trata o material como publicação editorial, não como slide esticado. | ☐ Feito☐ Testado | NÃO existe. Exige formato, tela e renderizador novos. |
| 7 | E-book preserva maior densidade de texto com legibilidade e hierarquia editorial. | ☐ Feito☐ Testado | Depende do item anterior. |

## 7. Desdobramentos e collabs

| # | ITEM A VALIDAR | STATUS | EVIDÊNCIA / OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Existe ação para criar desdobramento/collab a partir de um projeto-base existente. | ☑ Feito☐ Testado | Botão "Novo collab" na Visão geral; fluxo não exercitado em geração real. |
| 2 | Ao criar desdobramento, o sistema não pede novamente os dados que já existem no projeto-base. | ☑ Feito☐ Testado | Herda a ficha da base e a biblioteca (#80). Só teste automatizado. |
| 3 | O sistema distingue desdobramento interno de parceria/collab externa. | ☑ Feito☐ Testado | INTERNAL / PARTNERSHIP no schema. Só teste automatizado. |
| 4 | Desdobramento interno aceita contexto, objetivo, público, produto/campanha e ativos específicos sem exigir parceiro. | ☑ Feito☐ Testado | Só teste automatizado. |
| 5 | Collab externa aceita parceiro, logo, guia/manual visual e nível de protagonismo. | ☑ Feito☐ Testado | Só teste automatizado. |
| 6 | Percentual de protagonismo é interpretado como força narrativa/visual, não como divisão matemática rígida de área. | ☑ Feito☐ Testado | Interpretado no prompt da camada de collab. Não visto em geração real. |
| 7 | Em 50/50, o sistema equilibra os dois universos sem criar uma terceira identidade genérica. | ☐ Feito☐ Testado | Depende de geração real de collab. Não verificado. |
| 8 | Em protagonismo maior da marca-base, sua identidade permanece claramente reconhecível. | ☐ Feito☐ Testado | Depende de geração real de collab. Não verificado. |
| 9 | Regras de um collab não contaminam o projeto-base nem outros desdobramentos. | ☑ Feito☐ Testado | Só teste automatizado. |

## 8. Interface e organização prática

| # | ITEM A VALIDAR | STATUS | EVIDÊNCIA / OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Página principal prioriza Galeria de projetos, Criar e Configurações gerais. | ☑ Feito☑ Testado | Galeria de Projetos / Novo Projeto / Configurações Gerais visíveis. |
| 2 | Cards principais representam projetos-base, não collabs soltos. | ☑ Feito☑ Testado | Cards são projetos-base, agrupados por proprietário. |
| 3 | Cada projeto-base mostra status de configuração e acesso aos seus desdobramentos. | ☑ Feito☑ Testado | "Projeto-base pronto · 71% configurado" e bloco de desdobramentos. |
| 4 | Desdobramentos aparecem vinculados visualmente ao projeto-base de origem. | ☑ Feito☐ Testado | "+ Desdobramento" por card. Vínculo visual não exercitado com um desdobramento real. |
| 5 | Existe acesso rápido para abrir projeto-base e criar novo desdobramento/collab. | ☑ Feito☑ Testado | Botões "Nova apresentação" e "Novo collab". |
| 6 | Dentro do projeto-base existem blocos claros para Cérebro da IA, Identidade visual, Fotos e arquivos, Referências e Desdobramentos/collabs. | ☑ Feito☑ Testado | Cérebro da IA, Identidade visual, Fotos e arquivos, Referências, Desdobramentos e collabs. |
| 7 | Fotos e arquivos deixa explícito que fotos reais são prioridade. | ☑ Feito☑ Testado | Aviso "Fotos reais são prioridade" na Visão geral. |
| 8 | Equipe, permissões, gastos e configurações avançadas ficam em área administrativa secundária. | ☑ Feito☑ Testado | Equipe, Configurações e Gastos em área secundária. |
| 9 | Projeto-base possui ações diretas para Nova apresentação, Nova imagem, Novo e-book A4 e Novo desdobramento/collab. | ☐ Feito☑ Testado | PARCIAL: só existem "Nova apresentação" e "Novo collab". Faltam "Nova imagem" e "Novo e-book A4". |
| 10 | A navegação deixa clara a sequência Designer → Projeto-base → Desdobramento/collab → Criação. | ☐ Feito☑ Testado | PARCIAL: as abas existem, mas a sequência Designer → Base → Collab → Criação não está explícita. |

## 9. Projeto-piloto Amanda Coelho

| # | ITEM A VALIDAR | STATUS | EVIDÊNCIA / OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amanda Coelho foi cadastrada como projeto-base completo. | ☐ Feito☑ Testado | PARCIAL: ficha em 71%. Faltam campos. |
| 2 | Paleta oficial foi cadastrada corretamente: #410C1C, #8E242E, #D8E9F3 e #FCF9EB. | ☑ Feito☑ Testado | #410C1C, #8E242E, #D8E9F3 e #FCF9EB aparecem nas gerações reais. |
| 3 | Queens está cadastrada/referenciada para títulos e Aeonik para textos funcionais. | ☐ Feito☐ Testado | PARCIAL: referenciadas, mas os arquivos de fonte não foram enviados. O sistema substitui por Playfair, Manrope, DM Sans ou Cormorant, e a substituta MUDA de uma geração para outra. |
| 4 | Direção de composição editorial da Amanda foi carregada. | ☑ Feito☐ Testado | Carregada na ficha, mas NÃO produz variedade: decks da Amanda repetem o mesmo esqueleto (variedade 0,05–0,18 contra 0,12–0,47 nos lotes do GPT). |
| 5 | Proibições visuais específicas da Amanda foram carregadas. | ☑ Feito☐ Testado | Carregadas na ficha. Respeito a elas não foi medido. |
| 6 | Biblioteca de fotos reais da Amanda está disponível para uso pela IA. | ☐ Feito☐ Testado | NÃO: 0 fotos. Os 8 JPEG do álbum de 05/10 estão na pasta do projeto e ainda não foram enviados. |
| 7 | O prompt de memória da Amanda é carregado somente quando Amanda Coelho é o projeto-base ativo. | ☑ Feito☑ Testado | Teste 6 real. |
| 8 | O sistema não gera uma 'Amanda sintética' quando não há foto adequada. | ☑ Feito☑ Testado | Teste 1 real: nenhuma pessoa gerada. 2 imagens de IA antigas seguem na biblioteca e são ignoradas pelo cérebro. |

## 10. Testes obrigatórios de aceite

| # | ITEM A VALIDAR | STATUS | EVIDÊNCIA / OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TESTE 1 — Slide sem foto: não gera pessoa e reserva área fotográfica quando necessário. | ☑ Feito☑ Testado | PASSOU. Só logos; 3 áreas de foto reservadas; revisor 80. |
| 2 | TESTE 2 — Slide com foto real: usa a foto fornecida e preserva os traços. | ☐ Feito☐ Testado | NÃO RODADO: faltam as fotos reais carregadas. |
| 3 | TESTE 3 — Contexto separado do texto visível: contexto não aparece na arte. | ☑ Feito☑ Testado | PASSOU. Revisor 75. |
| 4 | TESTE 4 — Excesso de texto: não apaga conteúdo nem cria slide extra silenciosamente. | ☑ Feito☑ Testado | PARCIAL. Texto preservado, sem slide extra, mas sem sinalização da limitação. |
| 5 | TESTE 5 — Continuidade: lote seguinte mantém o mesmo sistema visual sem nova capa. | ☐ Feito☐ Testado | NÃO RODADO. |
| 6 | TESTE 6 — Isolamento de identidade: trocar projeto não mantém Amanda ativa indevidamente. | ☑ Feito☑ Testado | PASSOU. Revisor 98. |
| 7 | TESTE 7 — E-book A4: gera publicação editorial e não um slide vertical esticado. | ☐ Feito☐ Testado | NÃO EXISTE (modo e-book A4 não implementado). |
| 8 | TESTE 8 — Desdobramento/collab: herda a base, acrescenta apenas o necessário e não contamina o projeto-base. | ☑ Feito☐ Testado | PARCIAL. Só teste automatizado; sem geração real. |

## 11. Validação final para entrega

| VALIDAÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Li o manual inteiro antes de implementar. | ☐ Sim | A confirmar por quem implementou. Este preenchimento partiu da leitura do checklist e do código, não do manual. |
| Implementei sem substituir o manual por resumo automático de IA. | ☐ Sim | A importação do manual por IA só gera rascunho que a pessoa aprova. A ficha da Amanda foi carregada palavra por palavra (há teste de equivalência). |
| Todos os itens críticos acima estão implementados. | ☐ Sim | Não: faltam modo e-book A4, fotos reais da Amanda, sinalização de conflito entre versões e as fontes Queens/Aeonik. |
| Todos os 8 testes de aceite foram executados. | ☐ Sim | Não: 3 passaram (1, 3 e 6), 2 parciais (4 e 8), 2 não rodados (2 e 5) e 1 não existe (7). |
| Pendências/limitações técnicas foram registradas e comunicadas. | ☑ Sim / ☐ Não há | Sim. Ver coluna de evidência. |
| Amanda Coelho está funcional como projeto-piloto. | ☐ Sim | Parcial: ficha em 71%, sem fotos, sem arquivo de fonte e sem variedade de composição. |
| Sistema está pronto para validação da Gabriela. | ☐ Sim | Não ainda. |

| Responsável pela implementação | Data |
| --- | --- |
| Assinatura / confirmação | Versão validada |